# Исследование рынка пансионатов для пожилых в Малаховке

Малаховка, улица Чайковского, дом 1. Дата исследования 16 сентября 2026 года. Для управляющего Михаила Яковлевича Плутчика. Рабочий материал для решения об инвестициях.

Вывод. Бизнес ухода за пожилыми с проживанием существует и представлен в самой Малаховке, соседних городах и Москве. Однако ни наличие конкурентов, ни численность пожилого населения не доказывают свободный платежеспособный спрос на новый объект. Для рассматриваемого здания решение об открытии преждевременно: сначала необходимо подтвердить возможность использования под пансионат, законную площадь, пожарную безопасность и вместимость. Экономику следует проверять в среднем ценовом сегменте с официальным сменным штатом. Бюджетные рекламные тарифы не являются подходящей основой себестоимости.

Цель заказчика уточнена: положительный ежемесячный денежный поток к десятому месяцу после открытия. Возврат вложений за десять месяцев не требуется. Дата открытия, бюджет и условия аренды не предоставлены.

# 1 Метод и границы исследования

Проведены чтение технических характеристик трех исходных DOCX, просмотр двадцати фотографий и двадцати четырех контрольных кадров из восьми видео, проверка составов двух архивов, изучение предложений четырнадцати объектов и нормативных источников. В конце приведен реестр публичных источников. Персональные сведения правообладателей и подписи в отчет не включены.

Просмотр видео выполнен по кадрам на 15, 50 и 85 процентах длительности каждого ролика. Это позволяет описать видимое состояние, но не заменяет обследование конструкций, инженерных систем или полный просмотр с расшифровкой звука. Составы архивов повторяют имена предоставленных фото и видео; равенство файлов по контрольным суммам не проверялось.

Публичная цена подтверждает предложение на сайте, но не реальный средний чек, загрузку, качество, законность работы или наличие свободных мест. Звонки, интервью, выездное обследование, рекламный тест и запросы коммерческих предложений не выполнялись. Они включены в план следующей проверки.

# 2 Что известно об объекте

| Показатель | Значение | Основание и ограничение |
| --- | --- | --- |
| Здание по выписке | 903,8 м² | Нежилое, техникум, два этажа. Выписка не подтверждает завершение реконструкции |
| Участок | 3 390 м² | Земли населенных пунктов |
| ВРИ участка | Административное и амбулаторное | Использование под дом социального обслуживания пока не подтверждено |
| Площадь после реконструкции | 1 843,1 м² | Проект АР 2024 года, а не акт ввода |
| Площадь помещений | 1 665,2 м² | Показатель пояснительной записки |
| Этажи | Подвал, первый, второй, мансарда | Высота 13,54 м, габариты в осях 33,59 × 25,49 м |
| Пожарный класс в АР | Ф3.4, С1 | Встречаются III и IV степени огнестойкости. Нужна сверка проектировщиком |

Общие площади уровней в АР: 168,5 + 567,5 + 570,5 + 536,6 = 1 843,1 м². Площади помещений по экспликациям: 143,7 + 515,5 + 486,0 + 519,9 = 1 665,1 м². Расхождение 0,1 м² с общим показателем помещений вероятно связано с округлением, но должно быть проверено. Общую площадь нельзя подменять площадью спален.

На фото видны желтые фасады с белыми деталями, несколько крыльев и внутренний двор. На части фасадов стоят леса. Территория не благоустроена. На видеокадрах внутри видны строительные материалы, незавершенные полы и потолки, открытые конструкции и коммуникации. Мансардные помещения имеют скаты. Готовность к приему жителей и работоспособность лифта, сигнализации, вентиляции и прочих систем по материалам не установлены.

В папке не обнаружены договор аренды, коммерческое предложение собственника, смета доведения под пансионат, поэтажный проект размещения пожилых, документ о вводе реконструкции и подтверждение законности увеличенной площади. Отсутствие в переданном комплекте не означает, что этих документов нет у собственника.

# 3 Есть ли потребность и кто будет платить

Официальный СФР сообщал о более чем 656 тысячах получателей выплат старше 80 лет в Москве и Московской области на 29 сентября 2025 года. Это существенная возрастная группа, но часть людей живет самостоятельно, часть получает семейный или государственный уход. Нельзя превращать это число в количество клиентов частных пансионатов. [S16]

Другой показатель СФР — более 4,7 миллиона получателей страховых пенсий в Москве и области, затронутых индексацией января 2026 года. Он включает разные категории пенсий и не равен числу потенциальных постояльцев. В оценку объема продаж нового объекта этот показатель напрямую не включается. [S17]

Плательщиком часто выступает взрослый ребенок или другой родственник. Его решение определяют безопасность, понятная стоимость, доверие к персоналу, доступность посещений и соответствие тяжести состояния возможностям учреждения. Размер пенсии пожилого человека сам по себе не доказывает способность семьи платить 100–140 тысяч рублей в месяц.

Для объекта целесообразно исследовать три зоны привлечения: Малаховка и Люберцы; Жуковский и Раменское; юго-восток Москвы. Это рабочие географические гипотезы, а не рассчитанные зоны транспортной доступности. Точные поездки и маршруты должны быть проверены на месте.

Приоритетные запросы: постоянный бытовой уход при умеренной зависимости; временное размещение на период отпуска или болезни родственников; сопровождение после выписки из больницы в пределах возможностей социального учреждения. Клиенты с потребностью в интенсивном лечении, постоянных медицинских манипуляциях или индивидуальном наблюдении требуют отдельной медицинской модели и более высокого бюджета.

Альтернативы пансионату — сиделка дома, помощь родственников, дневной центр, государственное социальное обслуживание и услуги долговременного ухода. Поэтому конкурентами являются не только другие здания с проживанием.

# 4 Конкуренты в Москве и Московской области

Тарифы проверены по открытым страницам 16.09.2026. Эквивалент месяца получают умножением суточной цены на 30; это не средний фактический чек. Наличие медицинских обещаний на сайте не подтверждает лицензию. Некоторые действующие предложения рекламируют 4–5-местные спальни: это не разрешение применять такую планировку в новом проекте.

| Объект и адрес | Опубликованная цена за сутки | Существенная оговорка |
| --- | --- | --- |
| Виктория, Малаховская 46 | 1 150–2 000 ₽ | В шапке 1 350; таблица противоречит шапке. Ограниченные социальные места. [S01] |
| Виктория, Малаховка, Заречная | От 1 350 ₽; двухместное 1 600–2 000 ₽ | Номер дома отсутствует; тариф зависит от помощи. [S02] |
| Senior Group Малаховка, Константинова 42/42А | Двухместное 8 500–13 000 ₽ | Медицинский премиум. Дневное пребывание нельзя считать круглосуточным. [S03] |
| Раменское, Гражданская 47 | 1 200–1 500 ₽ | Различия заголовка и таблицы; летняя акция требует перепроверки. [S04] |
| Забота Раменский, д. Редькино | 3 200–4 350 ₽ | Двухместное 3 600 или 3 950 в зависимости от ухода. [S05] |
| Забота Золотой возраст, д. Капустино | 4 000–7 850 ₽ | Комнаты 1–3 человека, повышенный комфорт; полный адрес уточняется. [S06] |
| Забота Новокосино, Салтыковка | 2 600–4 250 ₽ | Двухместное 2 800–3 150; состав пакета проверить. [S07] |
| Опека Алтуфьевский, Москва, Лескова 6Б | От 5 100 ₽ | Цена зависит от комнаты; часть цен акционная. [S08] |
| Опека Щукинский 2, Москва, Габричевского 5, корпус 10 | Акция от 4 900 ₽ | Постоянный и акционный тарифы различаются. [S09] |
| Опека Красногорский, Ивановское 1, строение 3 | 5 600–12 900 ₽ | Загородный сетевой объект, более высокий сегмент. [S10] |
| Опека Цветы, Москва, Покровское 200 | От 5 500 ₽ | Заявлены 2 га территории; отдельные медицинские пакеты. [S11] |
| Виктория, пос. Денежниково | От 1 350 ₽ | Минимум ограничен социальными местами. [S12] |
| Дом Долголетие, Малаховка, 2-я Красная Заря 62А | 750 или 900 ₽ | Актуальность не установлена. В расчет как надежную текущую цену не брать. [S13] |
| Помощь близких, Малаховка, Чайковского 23 | 1 200 / 1 400 / 1 700 ₽ | Единица расчета и сочетание проживания с уходом недостаточно ясны. [S14] |

У Опеки сентябрьская акция ограничена датой новых заездов, доступными местами и длительностью специальной цены. Переносить ее на постоянную годовую выручку нельзя. [S15]

Выборка показывает минимум три разных рынка. Местные бюджетные объявления формируют низкое ценовое ожидание. Сетевой социальный уход предлагает существенно более высокие тарифы. Медицинский премиум имеет иной состав услуг и персонала. Новый объект не получает премиальную цену автоматически благодаря красивому фасаду.

Для финансовой проверки будут использоваться модельные средние тарифы 3 300–3 900 ₽/сутки и отдельные стресс-тесты более низкой цены. Ни один из этих тарифов не объявляется подтвержденной готовностью клиентов платить. При двухместном размещении новый пансионат с тарифом около 3 900 ₽ должен объяснить преимущество перед Раменским и Новокосино: доступность для семьи, малые жилые группы, качество бытового ухода и прозрачные условия.

# 5 Как доказать спрос до крупных вложений

Предлагается четырех–шестинедельный тест, который пока не выполнялся. Сначала подтвердить принципиальную допустимость объекта, затем подготовить честное описание будущей услуги, комнат, даты готовности и полного платежа. Не рекламировать действующий пансионат до открытия.

Провести 30–40 интервью с потенциальными плательщиками из трех зон привлечения. Разделить потребности в бытовом и медицинском уходе. Проверить варианты комнаты и фактическую готовность оплачивать весь пакет, включая исключенные лекарства и индивидуальные расходники.

Получить сопоставимые письменные калькуляции от 8–10 конкурентов: один и тот же профиль человека, двухместное размещение, 30 дней, одинаковый объем помощи. Проверить доплаты, депозит, условия возврата и расторжения. Контакты с операторами и семьями организует уполномоченный сотрудник.

Рекламный тест оценивается по квалифицированным обращениям и согласованным просмотрам, а не по кликам. Рабочая гипотеза бюджета 150–250 тысяч рублей на 4–6 недель требует отдельного утверждения перед расходованием. В этом исследовании реклама не запускалась и деньги не тратились.

Воронка должна покрывать прирост жителей и отток. Например, старт с 12 и цель 52 человека к концу десятого месяца при условном оттоке 5% в месяц требуют примерно 60 платных заселений за первые десять месяцев, включая замену выбывающих. При конверсии 20% это около 300 квалифицированных обращений за период. Указанные конверсии и отток являются проверяемыми гипотезами. Финансовая выручка считается по среднему числу жителей месяца, а персонал — по ожидаемому максимуму.

Критерий продолжения: тест должен подтвердить тариф и стоимость привлечения, которые дают положительный денежный результат в модели при подтвержденной вместимости. Если для заполнения требуется цена ниже безубыточной, следует менять концепцию, объект или условия аренды.

# 6 Правовые условия запуска

Здание нельзя считать готовым под пансионат на основании имеющегося АР. Для дома престарелых требуется проверка Ф1.1, а документ описывает Ф3.4. Противоречие между III и IV степенями огнестойкости также должно быть устранено обследованием и проектом. СП 2.13130.2020, пункт 6.7.19, предъявляет к домам престарелых требования больниц; для двух и более этажей требуется степень не ниже II и класс С0. Применимость всех условий и проектных решений подтверждает профильный проектировщик. [S20–S22]

ВРИ «дома социального обслуживания» имеет код 3.2.1. Нынешние административное и амбулаторное назначения не доказывают возможность стационарного проживания пожилых. Нужны актуальные выписки, ПЗЗ, ГПЗУ, проверка разрешенного использования, законности реконструкции и, при необходимости, процедуры изменения. Проверка охранного статуса здания и ограничений территории также обязательна. [S25]

| Направление | Что необходимо подтвердить |
| --- | --- |
| Законная площадь | Разрешения, ввод, фактические обмеры, кадастровый учет реконструкции |
| Пожарная безопасность | Ф1.1, огнестойкость, пожарные отсеки, выходы, безопасные зоны, системы, штат эвакуации |
| Маломобильные жители | Доступные маршруты, санитарные помещения, подъем между этажами и отдельная схема спасения |
| Санитарная планировка | Прием, жилые группы, спальни, изоляция, питание, помещения персонала, чистые и грязные потоки |
| Оператор | Регистрация, профиль ОКВЭД 87.30, уведомление о начале деятельности, договоры, кассовая дисциплина |
| Персонал | Оформление, обучение уходу, медосмотры, смены, резерв отсутствий, аварийные алгоритмы |
| Инженерные системы | Мощности, отопление, вода, канализация, вентиляция, пожарная автоматика, обслуживание |
| Питание | Организация кухни или проверенный подрядчик, производственный контроль и санитарный режим |

С 1 сентября 2026 года применяется СП 2.1.4284-26 вместо СП 2.1.3678-20. Он предусматривает спальни на 1–3 человека, приемное отделение, соответствующие жилые группы и транспортирование между этажами. При проживании менее 100 человек нужны минимум две изоляционные койки; при 100 и более — минимум четыре. В обоих случаях требуется не менее двух палат, мужской и женской (п. 117 СП 2.1.4284-26). Изолятор не включается в постоянную продаваемую вместимость. Гипотеза 60 мест означает 60 постоянных продаваемых мест и дополнительно две оборудованные изоляционные койки в отдельных палатах; законность такой вместимости и размещения еще предстоит подтвердить. Для питания действует новый СанПиН 2.3/2.4.4282-26. [S18–S19]

В постановлении есть переходное положение для ранее начатых строительства и реконструкции. Оно не подтверждает автоматически право превратить административный объект в пансионат по прежней документации. Применимость переходных условий должна быть отдельно установлена проектировщиком и юристом.

СП 145.13330.2020 предусматривает лифты при двух и более этажах; для двухэтажных объектов возможны предусмотренные заданием альтернативные механизмы. Обычный лифт не заменяет расчет эвакуации. Таблица Б.4 содержит, в частности, 16 м² на двух мобильных жителей, 20 м² на трех мобильных и 24 м² на трех нуждающихся в помощи или использующих кресла-коляски. Санузлы и общие зоны добавляются. Делить 1 843 м² на норматив спальни для определения числа мест неверно. [S23–S24, S46]

Самостоятельная медицинская деятельность требует соответствующей лицензии. Нельзя поручить инъекции и медицинские перевязки сотруднику только потому, что у него есть диплом, если деятельность оператора не лицензирована. Договор с медицинской организацией должен соответствовать видам работ, условиям и допустимому месту оказания помощи. Бытовой уход не следует рекламировать как медицинскую реабилитацию. [S27]

Реестр поставщиков социальных услуг по 442-ФЗ добровольный. Компенсации зависят от регионального порядка и документов конкретного получателя. В базовую выручку субсидии и компенсации не включаются. Для деятельности по уходу с проживанием необходимо проверить и подать предусмотренное уведомление о начале работы. [S26, S28]

# 7 Штат и себестоимость

Дежурство 24/7 — это расписание нескольких работников. Проживание сотрудника в пансионате не делает его круглосуточным постом. Рабочая финансовая формула ухода: сумма дневных и ночных постов × 12 часов × дней месяца / 160 часов × 1,15, с округлением вверх. 160 часов и 15% резерва — допущения бюджета, а не универсальные нормативы.

Начальная проверка использует одного работника ухода на десять жителей днем и на двадцать ночью, минимум два поста каждой смены и не менее числа действующих жилых этажей. При 51–54 жителях это шесть дневных и три ночных поста: 24 ставки в 30-дневном месяце. При 31 дне может потребоваться 25 ставок. Эти соотношения нужно проверить по тяжести ухода, планировке, одновременным перемещениям и времени процедур.

Публичная вакансия Senior Group в Малаховке указывает от 70 400 ₽ gross для сиделки, а постовой медсестры — от 89 100 ₽ gross. Для бюджета ухода принято 80 000 ₽ gross за ставку. Сайты работодателей публикуют и вахтовые суммы, но без числа часов и признака net/gross их нельзя механически сравнивать со штатной ставкой. [S35–S38]

| Вспомогательная роль | Ставки и gross | Gross в месяц |
| --- | --- | --- |
| Управляющий | 1 × 130 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Руководитель ухода | 1 × 95 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Администратор | 1 × 90 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Повара | 2,5 × 80 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Кухонные работники | 2,5 × 60 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Уборка | 3 × 60 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Досуг | 0,5 × 70 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Техник | 0,5 × 80 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Итого | 12 ставок | 920 000 ₽ |

При 24 ставках ухода общий gross равен 2,84 млн ₽. С бюджетными начислениями 30,2% — 3,698 млн ₽/месяц. 0,2% травматизма нужно подтвердить. Льготные страховые тарифы для подходящих МСП могут улучшить результат, но в базу до проверки не заложены. [S34]

Переменные расходы 600 ₽ на жителя в день — нижняя рабочая гипотеза: продукты 380, питание сотрудников 70, стирка 60, гигиена и хозяйственные расходники 90. В стресс-тесте необходимо 750 ₽ и выше. Персональные лекарства, специальные смеси и значительный расход индивидуальных средств должны быть отдельно прозрачно оговорены, а не скрыты в обещании «все включено».

Прочие постоянные расходы предварительно оцениваются в 550 тысяч ₽/месяц: коммунальные 150, привлечение клиентов 180, медицинский партнер 100, бухгалтерия и IT 35, отходы и санитарные договоры 30, обслуживание и мелкий ремонт 40, страхование 15. Это бюджетные допущения без счетов и коммерческих предложений. Комиссии приема оплаты считаются отдельно как 1% поступлений.

# 8 Оснащение и капитальные затраты

| Контрольная позиция | Цена сайта | Применение |
| --- | --- | --- |
| Кровать MET ТАРУС | 39 900 ₽ | Механическая функциональная; комплект проверить. [S39] |
| Кровать MET DELTA 7 | 55 900 ₽ | Электрическая; комплект проверить. [S40] |
| Матрас MET 2 DENSITY | 24 900 ₽ | Совместимость размеров проверить. [S41] |
| Противопролежневая система | 16 900 ₽ | По индивидуальной оценке риска. [S42] |
| Мобильный подъемник пациента | 79 900 ₽ | Для пересаживания, не для подъема между этажами. [S43] |
| Кресло туалет | 6 900 ₽ | Часть вспомогательного оснащения. [S44] |

На 60 мест сочетание 30 механических и 30 электрических кроватей с 60 матрасами дает около 4,37 млн ₽ до мебели, текстиля, общих зон, кухни, связи и остального оборудования. Это розничный ориентир, не подписанное КП. Примечание к бюджету: приведенная калькуляция кроватей и матрасов относится к 60 постоянным местам; отдельно необходимо предусмотреть оснащение двух изоляционных коек и соответствующих палат, без включения их в выручку.

Стоимость доведения здания под Ф1.1 не установлена. Нужны обследование, проект и смета. Для проверки порядка величин можно использовать диапазон десятков миллионов рублей и отдельно распределить расходы собственника и оператора. Такой расчет не заменяет сметный расчет в принятой нормативной базе.

Капитальные затраты нельзя смешивать с ежемесячной арендой. Даже небольшой положительный результат к десятому месяцу может сочетаться с большой общей потребностью в финансировании и длительным возвратом вложений.

# 9 Налоги и влияние на аренду

ФНС подтверждает сохранение порога освобождения УСН от НДС 20 млн ₽ на 2026–2029 годы. Порог проверяется по календарным годам, включая предыдущий год и всю выручку оператора. Для облагаемых операций НДС возникает с месяца после превышения в текущем году либо с начала года при превышении в предыдущем. [S29–S30]

Возможность освобождения конкретных услуг ухода и социальных услуг рассматривается по подпунктам 3 и 14.1 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Одного ОКВЭД недостаточно. Нужны соответствующие услуги, документы о нуждаемости, договоры и при необходимости раздельный учет. Смешанный пакет проживания, питания и ухода нельзя заранее считать полностью освобожденным. [S31–S32]

В предварительной базе используются НДС 5% внутри клиентского тарифа после утраты порогового освобождения и УСН «доходы минус расходы» 15%. Возможная региональная ставка 10% и страховые льготы рассчитываются только после подтверждения условий. Минимальный налог УСН 1% годовой; его помесячный резерв в модели будет явно назван управленческим, а не графиком фактической уплаты. [S33–S34]

Предельная аренда должна рассчитываться после расходов на персонал, питание, эксплуатацию, комиссии, НДС и налога с деятельности. Нулевой остаток — граница безубыточности, а не рекомендуемая цена договора. Нужен запас на колебания загрузки и расходов.

# 10 Решение по итогам исследования

Продолжать проверку объекта можно. Подписывать безусловную долгосрочную аренду и начинать крупное оснащение на основании текущего комплекта нельзя рекомендовать. Сначала собственник и проектировщики должны подтвердить правовой и технический контур, затем команда продаж — цену и спрос.

Последовательность проверки: актуальные документы и ВРИ; обследование и предварительная планировка Ф1.1; подтвержденная вместимость с изолятором; смета и распределение работ; тест спроса; обновленный финансовый расчет; договор с условиями выхода при непрохождении проверок.

Критерии отказа: невозможно законно разместить услугу; технически или экономически недостижимая пожарная безопасность; фактическая вместимость ниже порога экономики; неподтвержденный высокий тариф; аренда выше допустимой; отсутствие денег на оснащение и накопленные убытки запуска. Итоговое решение должно учитывать все эти условия одновременно.

# Публичные источники

Источники открыты при исследовании 16.09.2026. Государственные сведения отделены от рекламных предложений. Динамические цены и вакансии нужно подтвердить перед заключением договоров. Исходные DOCX, фотографии и видео находятся в папке заказчика; краткий технический реестр сохранен отдельно.

S01 Виктория на Малаховской улице

S02 Виктория на Заречной улице

S03 Senior Group официальный прайс

S04 Пансионат Раменское на Гражданской улице

S05 Забота Раменский

S06 Забота Золотой возраст

S07 Забота Новокосино

S08 Опека Алтуфьевский

S09 Опека Щукинский 2

S10 Опека Красногорский

S11 Опека Цветы

S12 Виктория в Денежниково

S13 Дом Долголетие

S14 Помощь близких на улице Чайковского

S15 Опека условия сентябрьской акции

S16 СФР о жителях старше 80 лет

S17 СФР об индексации страховых пенсий

S18 Роспотребнадзор о новых санитарных правилах

S19 СП 2.1.4284-26 полный текст

S20 Росстандарт карточка СП 2.13130.2020

S21 Росстандарт изменение № 2 к СП 2

S22 СП 2.13130.2020 консолидированный текст

S23 СП 145.13330.2020

S24 СП 145 таблица Б.4

S25 Классификатор видов разрешенного использования

S26 Минтруд закон 442-ФЗ

S27 Росздравнадзор лицензирование

S28 Постановление № 725 перечень уведомлений

S29 ФНС о пороге НДС июль 2026

S30 ФНС о пороге НДС август 2026

S31 НК РФ статья 149

S32 Минфин об услугах пансионата

S33 ФНС Московской области об УСН

S34 ФНС о страховых взносах 2026

S35 HH зарплаты в Малаховке

S36 Описание вакансии Senior Group

S37 Теплые беседы вакансии

S38 SM PENSION вакансии

S39 MET ТАРУС

S40 MET DELTA 7

S41 MET 2 DENSITY

S42 MET AIR T-100

S43 MET АТЛАНТ Б

S44 MET 609WC

S45 Росстандарт перечень пожарных СП

S46 СП 1.13130.2020 об эвакуации