# Первичный бизнес план пансионата в Малаховке

Редакция 1. Подготовлена после исследования 16 сентября 2026 года. Объект — улица Чайковского, дом 1. Рабочая финансовая гипотеза до обследования и подтверждения спроса.

# Решение и цель

Цель — положительный ежемесячный денежный поток к десятому месяцу после открытия. Возврат инвестиций за десять месяцев не требуется. На этой стадии рекомендуется продолжить проверку, а не принимать безусловное обязательство открыть пансионат.

Предварительная концепция: бытовой уход и проживание в небольших комнатах, основная аудитория — самостоятельные и умеренно зависимые пожилые люди. Тяжелый уход допускается только в пределах подтвержденных возможностей персонала, здания и медицинского партнера.

Реконструированная площадь 1 843,1 м² является проектной. Выписка описывает 903,8 м². Число 60 мест означает 60 постоянных продаваемых мест и дополнительно две оборудованные изоляционные койки в двух отдельных палатах. Это проверяемая гипотеза, а не установленная вместимость; изолятор не включается в постоянную продаваемую вместимость. До юридической и пожарной проверки продаваемая вместимость не подтверждена.

# Продукт и рынок

Рынок в Малаховке существует, но публичные тарифы охватывают разные услуги: от бюджетных рекламных предложений до медицинского премиума. Для нового объекта с официальным сменным штатом попытка конкурировать только минимальной ценой экономически опасна.

Предложение: комнаты на одного–трех человек, круглосуточный бытовой уход, питание, досуг, общение с семьей, доступная прогулочная территория. Медицинские услуги организуются в пределах законной модели; собственный медицинский стационар в расчет не включен.

Первичная проверка среднего тарифа 3 500 ₽/сутки показывает отрицательный результат даже при нулевой аренде. Поэтому для следующего этапа требуется проверить более высокий реализованный средний тариф, порядка 3 900 ₽/сутки, и спрос на него.

# Проверка десятого месяца

Стандартный 30-дневный месяц, среднее число жителей 51, то есть 85% от условных 60 мест. Штат рассчитывается по ожидаемому максимуму, а не по среднему числу жителей. Все суммы округлены, кроме предела аренды.

| Статья | При 3 500 ₽ в сутки | При 3 900 ₽ в сутки |
| --- | --- | --- |
| Поступления от клиентов | 5 355 000 ₽ | 5 967 000 ₽ |
| НДС внутри тарифа 5% | 255 000 ₽ | 284 143 ₽ |
| Выручка без НДС | 5 100 000 ₽ | 5 682 857 ₽ |
| ФОТ с начислениями | 3 697 680 ₽ | 3 697 680 ₽ |
| Питание и переменные расходы | 918 000 ₽ | 918 000 ₽ |
| Прочие постоянные расходы | 550 000 ₽ | 550 000 ₽ |
| Комиссии приема оплаты | 53 550 ₽ | 59 670 ₽ |
| Аренда для сравнения | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Резерв налога УСН | 51 000 ₽ | 56 829 ₽ |
| Денежный результат | −370 230 ₽ | +200 679 ₽ |

НДС 5% заложен консервативно после утраты порогового освобождения. Право на освобождение услуг по статье 149 НК РФ пока не подтверждено. УСН — управленческий месячный резерв 15% положительной расчетной прибыли, но не менее 1% чистой выручки; фактический минимальный налог годовой.

При тарифе 3 500 ₽ нулевой результат требует отрицательной аренды: около −170 тысяч ₽. Это означает, что снижение аренды до нуля само по себе проблему не решает. При тарифе 3 900 ₽ математический предел аренды составляет около 400 679 ₽/месяц. Рекомендуемый ориентир переговоров — 150–200 тысяч ₽, чтобы оставить часть запаса. Это не рыночная оценка стоимости аренды и не подтвержденное согласие собственника.

# Необходимые вложения

Предварительное оснащение 60 мест и служебных зон — около 11,6 млн ₽ с резервом. Предпусковые расходы — 2,0 млн ₽. Начальный запас — 0,35 млн ₽. Депозит при аренде 200 тысяч и двухмесячном обеспечении — 0,4 млн ₽. Дополнительно необходимо финансирование убытков и денежного резерва. Примечание к бюджету: включение оснащения двух дополнительных изоляционных коек и палат в оценку 11,6 млн ₽ пока не подтверждено; в следующей редакции выделить эту статью и добавить недостающую сумму без двойного учета. Числа первичной оценки здесь не пересчитываются.

Стоимость доведения самого здания пока неизвестна и должна финансироваться отдельным бюджетом. Нельзя считать, что фасадная готовность равна готовности под Ф1.1. Предварительный ориентир реконструкции может составлять десятки миллионов рублей, но до обследования это не смета.

# Условия аренды

Предлагается обсуждать договор после проверки пригодности: собственник обеспечивает законность реконструкции и согласованный объем капитальных работ; платежи начинаются после приемки готовности. На время работ нужны арендные каникулы. После открытия можно предложить нулевую аренду в месяцы 1–3, 100 тысяч в месяцы 4–6, 200 тысяч с месяца 7.

В договоре нужны разрешенное назначение, согласие на необходимые работы, границы ответственности, учет коммунальных, условия вывески и доступа семей, предел индексации, право выхода при неподтвержденной возможности использования и порядок компенсации неотделимых улучшений. Юрист должен проверить форму договора и регистрацию.

# План запуска

Сначала — актуальные документы, ВРИ и обследование; далее — планировка Ф1.1, пожарный и санитарный проекты, вместимость, смета; затем — тест спроса по полной цене. Только после прохождения этих условий: договор, работы, оснащение, штат, инструкции, приемка и открытие.

До открытия необходимо запланировать ориентировочно 6–12 месяцев, но срок зависит от легализации реконструкции и обязательных работ. Десять месяцев финансовой цели отсчитываются от открытия, а не от даты этого документа.

# Что улучшить в следующей редакции

Нужна помесячная модель с календарными днями, постепенным заселением, оттоком, ступенями численности персонала, НДС по календарным годам и отдельным резервом ликвидности. Следует проверить уменьшение вместимости до 48, снижение тарифа, рост зарплат и питания, отсутствие арендных каникул и круглосуточный медицинский пост. Для последнего проверить услуги лицензированного подрядчика либо собственную лицензируемую медицинскую деятельность, включая помещения, оснащение, управление качеством и связанные расходы; добавление зарплаты медсестры само по себе не легализует медицинскую деятельность.

В следующем документе эти требования формализуются в улучшенном промте. Итоговый план будет создан после него с расчетной моделью и критериями решения. Источники и подробное сравнение конкурентов — в сохраненном глубоком исследовании.